CLAWFIN

商业计划书

跨境往来账、现金回收、汇率管理与关联交易智能诊断平台

FINANCE WORKS. TAX EXPERTS PROTECT.

V3.0 整合打印版

基于《商业计划书 V2.0》与《开发框架 V1.0》整合完善

八至管理咨询｜2026年7月

# 执行摘要

一句话定位｜ClawFin 是面向多主体、跨境交易和复杂客户供应商关系企业的轻量财务诊断层：不替换 ERP，先用已有文件找回现金、减少漏损、解释汇率差异，并把税务与转让定价事项有证据地转交 ClawTax。

ClawFin 以应收、应付和公司间往来这类“耗时、低关注、却直接影响现金和审计”的工作为突破口。客户上传账龄表、发票、银行流水、总账和合同后，平台以确定性规则完成匹配、账龄、重复付款、双边余额和汇率换算，再由 AI 解释异常、生成行动建议和管理报告。重大金额、对外报告及专业判断保留人工复核。

整合后的产品采用“数据智能层—诊断引擎层—智能建议层—交付协作层”四层架构，并由八个业务模块覆盖从历史诊断到未来现金预测。ClawTax 提供统一 AI 底座及税务专业承接；八至管理咨询负责场景规则、联合推广、客户诊断会和治理项目。

| 商业要点 | 整合后结论 |
| --- | --- |
| 首要切口 | 应收现金回收 + 应付漏损，先证明可量化 ROI |
| 差异化 | 多时点汇率、双边关联对账、TP 数据桥与税务转介闭环 |
| 商业模式 | 免费扫描 → 付费专项诊断 → 月度监控 → 专家项目 → 企业部署 |
| 目标客户 | 年营收约 HK$50m–HK$1bn、2个以上主体、跨境或多币种 |
| 三年规划 | 收入 HK$2.3m / HK$7.8m / HK$20.5m；第2年实现经营盈亏转正 |
| 12个月目标 | 5家设计伙伴、10个付费项目、3家订阅、1家企业部署 |

管理层建议｜首年不要同时做“完整 ERP、支付平台、税务意见和所有行业”。先完成 F1 应收、F2 应付、F3 对账及基础报告，以 5 家设计伙伴验证准确率和现金价值，再逐步上线 F5/F6、订阅监控和企业集成。

# 1. 市场痛点与切入机会

## 1.1 为什么从往来账开始

往来账具有四个同时成立的特征：数据已经存在、人工耗时巨大、管理层关注不足、结果可以直接用现金衡量。因此它比泛化 AI 助手更容易形成采购理由。

应收端：逾期没有优先级，财务机械催收，业务不愿介入，坏账风险被动暴露。

应付端：重复发票、重复付款、无合同或无验收付款，通常到审计时才被抽查发现。

集团内部：多主体双边余额、币种、期间和主体映射长期不一致，月结依赖 Excel 与邮件。

跨境端：合同日、交易日、结算日和期末汇率不一致，差额解释和责任归属困难。

专业端：关联交易数据散落在财务流程中，直到准备转让定价文件时才发现资料缺口。

## 1.2 客户为什么愿意付费

| 客户购买理由 | 量化方式 | ClawFin 交付 |
| --- | --- | --- |
| 现金回收 | 逾期金额、预计回款、回款周期 | 优先级清单、催收任务、责任人 |
| 避免损失 | 重复付款、异常发票、无依据付款 | 交易级证据链与处理建议 |
| 节省工时 | 对账、月结、审计准备小时数 | 自动匹配、差异底稿、行动清单 |
| 控制汇率 | 换算差异、结算价差、汇兑损益 | 多时点换算与一致性报告 |
| 降低专业风险 | TP资料缺口、合规事项数量 | 数据桥、转介包、专家复核记录 |

# 2. 产品定位、客户与首选场景

## 2.1 产品边界

| ClawFin 是什么 | ClawFin 不是什么 |
| --- | --- |
| 现有系统之上的诊断与行动层 | 不替换 ERP、网银或会计软件 |
| 规则优先、AI解释、专家复核 | 不让生成式 AI 猜金额、账龄或汇率 |
| 现金与往来管理的持续工作流 | 不止是一次性报告生成器 |
| 税务事实与数据的准备者 | 不直接签发税务、法律或审计意见 |

## 2.2 理想客户画像

香港、内地、新加坡或东南亚拥有两个以上经营主体；

年营业额约 HK$50m–HK$1bn，已有财务团队但数据治理不足；

每月应收应付交易量较大，仍大量使用 Excel 对账；

存在多币种、跨境结算、关联交易、年度审计或转让定价需求；

管理层愿意为“追回现金、避免付款、缩短月结”这类结果付费。

## 2.3 首批行业方案

| 行业 | 高频问题 | 首个销售产品 |
| --- | --- | --- |
| 跨境贸易/分销 | 逾期应收、多币种、银行价差 | 应收现金与汇率专项诊断 |
| 制造/供应链 | 重复付款、预付款、主体间差异 | 应付漏损与关联对账诊断 |
| 专业服务/科技 | 管理费、服务费、成本分摊与TP资料 | 关联交易数据桥与ClawTax转介 |

# 3. 产品体系：四层架构与八大模块

| 层级 | 职责 | 核心能力 |
| --- | --- | --- |
| L1 数据智能层 | 把文件变成可诊断数据 | 文档解析、多源接入、汇率中心、主体关系图谱 |
| L2 诊断引擎层 | 确定性识别金额与异常 | F1-F8 财务诊断与预测 |
| L3 智能建议层 | 把异常转化为行动 | 方案推荐、合规提示、风险评分、优先级 |
| L4 交付协作层 | 让建议进入管理流程 | 报告、仪表盘、任务工作流、ClawTax转介 |

## 3.1 八大业务模块

| 模块 | 名称 | 直接价值 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 应收现金雷达 | 逾期排序、预计回款、催收任务，缩短现金周期 |
| F2 | 应付漏损守门 | 重复付款、异常供应商、无依据付款识别 |
| F3 | 关联往来对账 | 双边差异、长期余额、币种与期间错配 |
| F4 | TP 数据桥 | 关联交易数据包、资料缺口、ClawTax转介 |
| F5 | 汇率换算引擎 | 合同日/交易日/结算日/期末换算与价差分析 |
| F6 | 结算智能建议 | 资金或账务结算、轧差可行性与合规提示 |
| F7 | 现金流监控 | 13周滚动预测、缺口预警和优化建议 |
| F8 | 异常侦测 | 异常付款、供应商行为、欺诈和内控风险评分 |

MVP范围｜M1-M3 只交付 D1/D3/D4、F1、F2 和 R1；F3-F6 在首批付费项目中逐步上线；F7/F8 待数据积累后进入增强版。

# 4. ClawFin、ClawTax 与八至的协同边界

整合后采用“产品边界清晰、数据链路贯通、委托关系独立”的协同原则。ClawFin 负责财务事实、诊断与执行；ClawTax 负责税务判断和专业文件；八至管理咨询负责场景规则、客户关系、诊断会与治理落地。

| 参与方 | 主要职责 | 不得越界 |
| --- | --- | --- |
| ClawFin | 财务数据解析、应收应付诊断、汇率分析、关联交易事实包 | 不签发税务、审计或法律结论 |
| ClawTax | 跨境税务判断、转让定价文件、架构与争议事项 | 不替代客户日常财务执行 |
| 八至管理咨询 | 联合推广、CFO诊断、流程治理、客户成功 | 不在协议未定前承诺固定分成 |
| 客户/专家 | 确认数据口径、重大金额、建议采纳与签发 | 不得将自动报告视为专业意见 |

## 4.1 标准转介路径

ClawFin 识别关联交易、长期余额、利润率偏离或跨境结算事项。

系统生成事实摘要、交易清单、合同和财务数据索引。

客户确认授权后创建 ClawTax 转介工单。

ClawTax 独立评估、报价、签约并由合资格专业人员交付。

结论状态回写 ClawFin，但专业意见和责任留在 ClawTax 委托关系内。

# 5. 用户交付物与价值闭环

| 交付物 | 管理用途 | 后续动作 |
| --- | --- | --- |
| 财务健康分与管理摘要 | 管理层快速判断优先级 | 启动专项诊断会 |
| 可追回现金/可避免付款 | 量化 ROI | 分配业务与财务责任人 |
| 交易级异常清单 | 形成可追溯证据链 | 催收、退款、核销或调查 |
| 汇率一致性报告 | 解释价差与汇兑损益 | 调整合同或结算机制 |
| 对账解决方案矩阵 | 比较资金、账务、轧差路径 | 提交人工与专业复核 |
| 30天行动清单 | 把报告转为任务 | 持续监控完成率 |
| TP 数据准备包 | 减少专业服务资料整理 | 转介 ClawTax |

关键体验｜网站免费扫描只显示总分、金额区间和问题方向；付费报告才提供交易级定位、证据链、责任人和处理建议，避免免费功能透支专业价值。

# 6. 商业模式与定价

| 层级 | 产品 | 建议价格 | 商业目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费 | 单份账龄表健康扫描 | HK$0 | 获客与资格筛选 |
| 报告 | 应收/应付/汇率/往来专项诊断 | HK$8,000–25,000/次 | 快速变现 |
| 回款 | 重点应收清理项目 | 基础费 + 回收额1%–3% | 与结果绑定 |
| 订阅 | 多主体持续监控 | HK$6,000–30,000/月 | 经常性收入 |
| 企业 | ERP连接、权限、私有部署 | HK$250,000起/年 | 高客单价和粘性 |
| 专业 | 税务及转让定价 | 由ClawTax独立报价 | 专业承接或转介分成 |

## 6.1 单位经济目标

| 指标 | 目标 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 首次付费诊断客单价 | HK$16,000 | 覆盖人工复核和销售成本 |
| 订阅平均月费 | HK$13,000 | 适合2–5个主体 |
| 诊断至订阅转化 | 25%–35% | 用量化回报推动升级 |
| 订阅毛利率 | 70%+ | 规则与交付标准化 |
| 销售回收期 | <6个月 | 优先伙伴与存量客户 |
| 年度流失率 | <12% | 依靠月结、汇率与TP数据粘性 |

# 7. 获客与销售策略

## 7.1 标准获客漏斗

免费上传应收账龄表，生成现金健康分和汇率风险提示。

以可释放现金区间和三项关键异常触发管理层兴趣。

八至顾问完成30分钟诊断会，确认数据范围和责任边界。

以固定价格交付首次专项报告，证明可量化价值。

升级月度监控；税务与TP事项转交 ClawTax。

## 7.2 渠道组合

| 渠道 | 动作 | 控制原则 |
| --- | --- | --- |
| 八至管理咨询 | 私享会、高管工作坊、价值链诊断 | 首年核心渠道，占比逐步降至<40% |
| 会计师事务所 | 白标扫描、审计前清账、TP数据准备 | 项目分成或席位订阅 |
| ClawTax | 税务客户反向导入财务清理 | 双向交叉销售 |
| CFO社群 | 账龄与汇率案例内容 | 以诊断名额换线索 |
| ERP/银行伙伴 | 异常诊断层与客户增值服务 | 不替换核心系统 |

# 8. 技术架构与多智能体设计

## 8.1 技术原则

确定性规则优先：金额、日期、账龄、双边余额、重复付款和汇率不交给模型猜测。

AI 负责非结构化：文件读取、条款提取、异常解释、任务摘要和沟通草稿。

渐进式集成：先文件和标准模板，验证价值后再连接 ERP 与银行。

全链路可追溯：原始文件、解析结果、规则结果、AI解释和人工修改分层存储。

人工复核关口：重大金额、汇率选择、对外报告和所有税务判断必须复核。

## 8.2 专业化智能体

| 智能体 | 职责 | 自主程度 |
| --- | --- | --- |
| 数据提取 Agent | 解析账龄表、发票、合同、流水 | 高 |
| 汇率数据 Agent | 获取多源汇率、换算和校验 | 高 |
| 校验 Agent | 完整性、主体、币种与期间校验 | 高 |
| 诊断 Agent | 执行F1-F8规则和评分 | 高 |
| 洞察 Agent | 模式识别与初步建议 | 中 |
| 合规 Agent | 法规提示与转介触发 | 中 |
| 编排 Agent | 任务、审批、异常和转介路由 | 中 |
| 报告 Agent | 报告、仪表盘和底稿生成 | 低 |

# 9. 数据治理、安全与专业责任

| 数据层 | 内容 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| L0 原始层 | 客户上传文件 | 加密、隔离、文件指纹 |
| L1 解析层 | 结构化字段与映射 | 回链原文件、置信度记录 |
| L2 规则层 | 异常、评分、换算结果 | 规则版本、输入输出可审计 |
| L3 AI层 | 解释、建议、摘要 | 提示词与模型版本留痕 |
| L4 汇率层 | 历史及多源汇率 | 来源、时点、类型和更新时间 |
| L5 人工层 | 复核、修改、签发 | 人员、时间、理由和审批记录 |

## 9.1 上线前必备控制

隐私政策、客户授权、文件处理说明、保留期限和删除机制；

客户/集团/主体/角色权限隔离与操作日志；

重大金额阈值、异常升级和人工签发机制；

汇率数据多源交叉验证及换算依据留痕；

ClawTax转介授权、独立委托和专业责任免责声明；

安全事件响应、备份恢复和企业私有部署方案。

# 10. 12个月产品与商业路线图

| 阶段 | 月份 | 交付重点 | 成功标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验证 | M1–M2 | 上传模板、数据层、F1/F2、基础报告 | 5家设计伙伴 |
| 收费 | M3–M4 | 付费应收/应付诊断、F3试点 | 首10个付费项目 |
| 复购 | M5–M6 | F5汇率、月度任务流、ClawTax转介 | 3家订阅客户 |
| 标准化 | M7–M9 | F6、行业规则包、权限、批处理 | 月收入HK$220k |
| 企业化 | M10–M12 | ERP接口、审计日志、私有部署、F7/F8试点 | 1家企业部署 |

## 10.1 关键依赖

| 里程碑 | 前置依赖 | 主要风险 |
| --- | --- | --- |
| 设计伙伴签约 | 八至客户网络与脱敏协议 | 客户数据顾虑 |
| 首次付费交付 | 准确率与人工复核流程 | 结论可信度不足 |
| 汇率引擎上线 | 稳定数据源和换算规则 | API与口径争议 |
| ClawTax转介打通 | 接口、授权与责任边界 | 双方边界不清 |
| 首个ERP接口 | 客户价值已验证 | 接口碎片化 |

# 11. 运营与交付模式

| 阶段 | 标准时限 | 自动化工作 | 人工工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据接收 | 第0–1日 | 格式检查、字段映射、汇率获取 | 确认主体与口径 |
| 诊断 | 第1–2日 | 匹配、评分、异常排序 | 复核重大金额 |
| 汇率/结算 | 第2–3日 | 换算、校验、方案生成 | 复核逻辑与合规 |
| 工作会 | 第3日 | 生成问题包 | 确认事实与责任人 |
| 报告 | 第4–5日 | 底稿、摘要和行动清单 | 签发管理建议 |
| 持续监控 | 每月 | 增量差异、预警和任务提醒 | 例外升级与项目管理 |

## 11.1 早期团队

建议配置：产品/业务负责人1名、财务流程专家1–2名、数据/全栈工程师2名、汇率/跨境结算专家1名、客户成功1名。税务专家不重复建设，由 ClawTax 按项目配置；八至团队承担渠道和咨询交付。

# 12. 三年财务模型

以下为管理层基准情景，单位为 HK$'000；不构成收益保证，未计融资成本、所得税和一次性大型集成成本。

| 项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项诊断收入 | 950 | 2,280 | 4,650 |
| 订阅收入 | 800 | 3,600 | 10,000 |
| 企业实施/部署 | 400 | 1,300 | 3,800 |
| 回款成功费及其他 | 150 | 620 | 2,050 |
| 总收入 | 2,300 | 7,800 | 20,500 |
| 直接交付成本 | (805) | (2,340) | (5,535) |
| 毛利 | 1,495 | 5,460 | 14,965 |
| 产品与工程 | (1,600) | (2,600) | (4,200) |
| 销售及运营 | (1,150) | (2,300) | (4,400) |
| 税前经营结果 | (1,255) | 560 | 6,365 |

| 关键假设 | 第1年 | 第2年 | 第3年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付费客户数 | 30 | 90 | 220 |
| 年度收入 | HK$2.3m | HK$7.8m | HK$20.5m |
| 经常性收入占比 | 35% | 55% | 68% |
| 目标状态 | 验证产品与渠道 | 复制行业方案 | 集团级平台 |

财务判断｜基准情景要求第2年实现经营盈亏转正。最敏感变量不是AI调用成本，而是付费诊断转化、订阅转化、交付工时和企业部署成交。管理仪表盘应按月追踪这四项。

# 13. 成功指标与管理仪表盘

| 维度 | 首年指标 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 获客 | 免费扫描完成数 | 300份 |
| 转化 | 扫描→付费诊断 | 10%+ |
| 价值 | 客户确认的现金释放/漏损金额 | 累计HK$22m+ |
| 汇率 | 汇率换算差异识别金额 | 累计HK$5m+ |
| 复购 | 诊断→订阅 | 25%+ |
| 效率 | 标准诊断人工工时 | <8小时 |
| 质量 | 诊断准确率（对比人工） | 95%+ |
| 协同 | ClawTax合格转介机会 | 30个 |
| 渠道 | 八至渠道客户占比 | 30%–40% |
| 安全 | 重大错误或数据事件 | 0 |

## 13.1 技术运行指标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 发票OCR准确率 | 98%+ |
| 汇率数据更新延迟 | <24小时 |
| 单份自动诊断时间 | <30分钟 |
| 服务可用率 | 99.5%+ |
| Agent无需人工干预完成率 | 90%+（增强版） |

# 14. 主要风险与控制

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 客户不愿上传数据 | 获客转化低 | 最小数据集、脱敏模板、专属环境 |
| AI或OCR结论错误 | 信任及专业责任损失 | 规则优先、置信度、金额门槛、人工签发 |
| 汇率数据或口径争议 | 换算错误与客户争议 | 多源验证、依据留痕、方案对比 |
| 跨境结算建议不当 | 合规风险 | 免责声明、法规库、重大事项转介ClawTax |
| ERP接口碎片化 | 实施成本失控 | 先文件后接口、限定首批系统 |
| 变成低毛利外包 | 无法规模化 | 标准输入、标准报告、限制定制 |
| 与ClawTax边界不清 | 监管及责任风险 | 独立委托、授权、免责声明和转介记录 |
| 八至渠道依赖过度 | 渠道集中风险 | 同步发展伙伴，单一渠道<40% |
| 大厂进入 | 价格与渠道压力 | 聚焦跨境、汇率、关联交易和专家网络 |

# 15. 管理层待决事项与下一步

优先决策｜先把商业闭环和专业边界确定下来，再扩大技术范围。下列事项应在M1结束前形成书面结论。

确认 ClawTax 是统一技术底座、姐妹品牌，还是仅税务承接方；据此确定品牌、数据和接口协议。

确认八至管理咨询的联合推广协议、客户归属、分成口径和结算周期。

确定MVP仅覆盖F1/F2还是同步试点F3；F5/F6上线顺序以客户数据和销售验证为准。

签约5家设计伙伴，并统一现金价值、准确率、人工工时和案例披露口径。

确定数据存储区域、保留期限、客户删除权、企业私有部署和安全审计要求。

建立月度管理仪表盘，以转化、订阅、交付工时、准确率和现金价值为核心。

最终建议｜以“应收现金回收”证明 ROI，以“应付漏损”形成快速价值，以“汇率换算”建立跨境差异化，以“关联方对账”沉淀长期数据，以“ClawTax 转让定价承接”提高客单价和专业壁垒。

# 附录A：两份原始材料总结

## A.1 《ClawFin商业计划书 V2.0》

该文件建立了商业逻辑主线：从应收应付、跨境汇率和关联交易痛点出发，定义F1-F6产品模块、客户画像、定价阶梯、渠道策略、运营流程、三年财务模型、12个月路线图及风险控制。其最大价值是明确了“免费扫描—付费诊断—订阅监控—企业部署—税务转介”的变现路径。

## A.2 《ClawFin开发框架 V1.0》

该文件补充了技术实现主线：ClawFin运行在ClawTax统一AI底座之上，采用四层业务架构和八类专业智能体，并增加F7现金流监控、F8异常侦测、数据分层治理、竞品对标、技术栈建议及四阶段研发计划。其最大价值是把商业模块转化为可开发的系统边界。

## A.3 本版整合原则

商业计划为主、技术框架为支撑，避免重复叙述；

F1-F6保留，F7/F8进入增强版，控制MVP范围；

ClawFin、ClawTax与八至的责任边界统一表述；

财务模型沿用V2.0最新口径，并明确为管理层情景；

所有税务、审计、法律及重大跨境结算判断保留专业复核。

# 附录B：声明

本计划书用于商业规划、产品验证和资源配置，不构成融资、投资、税务、会计、审计或法律意见。市场数据和财务预测来自原始材料及管理层假设，应在正式融资或对外发布前逐项核验来源和时点。汇率换算仅供内部管理参考，实际结算汇率以银行成交为准。涉及税务、转让定价、外汇合规或跨境法律问题，应由相关司法管辖区的合资格专业人员确认。